PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS

EMPRESA: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

DEPARTAMENTO: Presidencia / Alta Dirección

ESPECIALIDAD: Informática

SEMANA N°: 3

PERÍODO: Del 29 de junio al 3 de julio de 2026

PASANTE: Juliano Cardona  |  C.I.: 32.281.199

TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Yasmin Sabaneta  |  C.I.: 14.187.924

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Implementar la base de datos relacional del proyecto, desarrollar los módulos esenciales de consulta y ejecutar los flujos de transcripción y control de expedientes de la oficina en soporte digital.

CUADRO 1. Actividades Planificadas de la Semana 3

| Nro | Actividad | Descripción | Recursos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Despliegue físico, configuración e inicialización de la base de datos relacional | Ejecución sistemática de la secuencia de comandos de arquitectura estructural en el motor de base de datos SQLite, procediendo con la migración de los registros históricos previamente validados para garantizar la correcta puesta en marcha del sistema de trazabilidad. | Motor de base de datos SQLite, registros y datos históricos |
| 2 | Procesamiento y transcripción de expedientes en Excel | Apoyo administrativo mediante la actualización del estatus de expedientes recibidos, dentro del archivo Excel de la oficina. | Computador de la oficina, hojas de cálculo preexistentes |
| 3 | Diseño y desarrollo de interfaces de usuario | Construcción de los formularios de captura de datos y configuración de las lógicas de actualización para el control del historial de movimientos documentales. | Entorno de LibreOffice Base, base de datos SQLite |
| 4 | Control de documentos y validación de consultas | Carga de metadatos para el registro de movimientos en el archivo Excel, aprovechando de forma simultánea estos flujos de información real para ejecutar pruebas, depuración y validación de las consultas de trazabilidad SQL en el entorno del proyecto. | Sistema Excel, documentos, motor de base de datos SQLite |
| 5 | Consultas de trazabilidad y evaluación técnica | Programación de consultas estructuradas de búsqueda por descripción o fecha, y detección de limitaciones técnicas en la escalabilidad de las macros del entorno LibreOffice Base. | Editor de base de datos |

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

Módulos funcionales de registro y seguimiento de documentos en el entorno de desarrollo, y procesamiento al día de los expedientes físicos en el sistema Excel.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

(Espacio reservado para la evaluación cualitativa del tutor sobre puntualidad, actitud, comprensión técnica y cumplimiento de normas internas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

| _________________________ | _________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Pasante: Juliano Cardona ¦ C.I.: 32.281.199 | Firma del Tutor Industrial: Ing. Yasmin Sabaneta ¦ C.I.: 14.187.924 |

SELLO DE LA EMPRESA