PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS

EMPRESA: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

DEPARTAMENTO: Presidencia / Alta Dirección

ESPECIALIDAD: Informática

SEMANA N°: 7

PERÍODO: Del 27 al 31 de julio de 2026

PASANTE: Juliano Cardona  |  C.I.: 32.281.199

TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Yasmin Sabaneta  |  C.I.: 14.187.924

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Ejecutar las pruebas de validación funcional del sistema sobre datos reales del departamento, depurar los errores detectados y verificar el correcto funcionamiento de los módulos de registro, trazabilidad y generación de reportes.

CUADRO 1. Actividades Planificadas de la Semana 7

| Nro | Actividad | Descripción | Recursos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño del plan de pruebas funcionales | Elaboración de la matriz de casos de prueba que cubre los flujos críticos del sistema: actualización de estatus, consulta por filtros y generación de reportes. | Plantilla de casos de prueba |
| 2 | Verificación de estatus documental | Revisión de los expedientes registrados durante la semana en el sistema, para contrastarlo con la información en la hoja de cálculo, identificando pendientes y documentos antes de continuar con las pruebas del prototipo. | Hoja de cálculo, sistema ejecutable |
| 3 | Ejecución de pruebas sobre datos reales | Corrida sistemática de los casos de prueba definidos utilizando los expedientes registrados, documentando el resultado de cada caso y clasificando los errores encontrados. | Sistema ejecutable, base de datos con datos reales |
| 4 | Depuración y corrección de errores detectados | Análisis de los errores registrados durante las pruebas, corrección en el código fuente y ejecución de pruebas de para confirmar que las correcciones no generan nuevas fallas. | Editor de código fuente, repositorio GitHub |
| 5 | Redacción del informe de pruebas funcionales | Consolidación de los resultados de las pruebas en un informe técnico que documenta los casos ejecutados, los errores corregidos y la validación final de los módulos del sistema. | Computador, editor de texto |

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

Informe de pruebas funcionales con registro de casos de prueba, errores detectados, correcciones aplicadas y confirmación del funcionamiento integral del sistema sobre el entorno corporativo.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

(Espacio reservado para la evaluación cualitativa del tutor sobre puntualidad, actitud, comprensión técnica y cumplimiento de normas internas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

| _________________________ | _________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Pasante: Juliano Cardona ¦ C.I.: 32.281.199 | Firma del Tutor Industrial: Ing. Yasmin Sabaneta ¦ C.I.: 14.187.924 |

SELLO DE LA EMPRESA