PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS

EMPRESA: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

DEPARTAMENTO: Presidencia / Alta Dirección

ESPECIALIDAD: Informática

SEMANA N°: 1

PERÍODO: Del 15 al 19 de junio de 2026

PASANTE: Juliano Cardona  |  C.I.: 32.281.199

TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Yasmin Sabaneta  |  C.I.: 14.187.924

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Realizar el diagnóstico técnico del flujo documental en el área de Presidencia para identificar las deficiencias de integridad, redundancia y trazabilidad en el sistema actual basado en hojas de cálculo, y definir los requerimientos estructurales y funcionales de la nueva Base de Datos de control documental.

CUADRO 1. Actividades Planificadas de la Semana 1

| Nro | Actividad | Descripción | Recursos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inducción institucional | Recepción por la Gerencia de Recursos Humanos, recorrido por las instalaciones del área administrativa, presentación del equipo de trabajo y revisión de protocolos de seguridad integral, confidencialidad y manejo de información clasificada. | Bienvenida, lineamientos generales de la corporación |
| 2 | Análisis del proceso documental actual | Observación directa y mapeo del ciclo de vida de los documentos: recepción, registro, derivación, firma y archivo físico o digital. Estudio de las hojas de cálculo vigentes utilizadas para el control. | Formatos de hojas de cálculo actuales, bitácora de observación |
| 3 | Detección de fallas procedimentales | Identificación de puntos críticos: redundancia de datos, actualización manual de estatus, falta de validaciones automáticas y pérdida de trazabilidad en movimientos interdepartamentales. | Registros históricos, entrevistas al personal administrativo |
| 4 | Levantamiento de campos y atributos | Determinación de los metadatos esenciales que debe capturar la base de datos: fecha de entrada o salida, remitente, destinatario, tipo de documento, estatus de firma, observaciones y alertas de vencimiento. | Plantilla de requerimientos técnicos, herramientas de diseño básico |
| 5 | Elaboración del informe diagnóstico | Redacción técnica del documento que consolida los hallazgos, propone la arquitectura inicial de la base de datos y establece la línea base para el desarrollo semanal. | Computador, material de apoyo recabado |

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

Informe técnico-diagnóstico que evidencia la descripción del flujo procedimental, la identificación de inconsistencias en el sistema actual de registro, y la definición estructurada de los campos, relaciones y reglas de validación requeridos para la Base de Datos de Trazabilidad Documental del Área de Presidencia.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

(Espacio reservado para la evaluación cualitativa del tutor sobre puntualidad, actitud, comprensión técnica y cumplimiento de normas internas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

| _________________________ | _________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Pasante: Juliano Cardona ¦ C.I.: 32.281.199 | Firma del Tutor Industrial: Ing. Yasmin Sabaneta ¦ C.I.: 14.187.924 |

SELLO DE LA EMPRESA