PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS

EMPRESA: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

DEPARTAMENTO: Presidencia / Alta Dirección

ESPECIALIDAD: Informática

SEMANA N°: 6

PERÍODO: Del 20 al 24 de julio de 2026

PASANTE: Juliano Cardona  |  C.I.: 32.281.199

TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Yasmin Sabaneta  |  C.I.: 14.187.924

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Empaquetar la aplicación de escritorio mediante el Marco de trabajo Wails con integración de WebView2 portable, logrando un ejecutable sin dependencias de instalación, y colaborar en las labores regulares.

CUADRO 1. Actividades Planificadas de la Semana 6

| Nro | Actividad | Descripción | Recursos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración del entorno de empaquetado con Wails | Instalación y configuración del Marco de trabajo Wails en el entorno de desarrollo, revisión de compatibilidad con el sistema operativo del equipo corporativo y definición de los parámetros de compilación. | Marco de trabajo Wails, entorno de ejecución Go, editor de código fuente |
| 2 | Control de expedientes firmados | Colaboración en el registro de entrada y salida de expedientes firmados durante el período y apoyo con actualización del control en la hoja de cálculo. | Expedientes firmados, hoja de cálculo |
| 3 | Integración de WebView2 portable en el ejecutable | Incorporación del componente WebView2 portable al proceso de compilación de Wails para garantizar la renderización de la interfaz. | Marco de trabajo Wails |
| 4 | Compilación y prueba del ejecutable | Generación del archivo ejecutable, prueba de su funcionamiento sobre el equipo corporativo de la oficina y verificación de que todos los módulos responden correctamente sin instalaciones adicionales. | Equipo corporativo de la oficina, ejecutable compilado |
| 5 | Corrección de errores post-empaquetado | Identificación y corrección de los errores detectados durante las pruebas del ejecutable: rutas relativas del archivo de base de datos y ajustes de permisos de lectura y escritura. | Editor de código fuente, repositorio GitHub |

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

Ejecutable autónomo del sistema (.exe) empaquetado con Wails y WebView2 portable, funcional en el equipo corporativo.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

(Espacio reservado para la evaluación cualitativa del tutor sobre puntualidad, actitud, comprensión técnica y cumplimiento de normas internas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

| _________________________ | _________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Pasante: Juliano Cardona ¦ C.I.: 32.281.199 | Firma del Tutor Industrial: Ing. Yasmin Sabaneta ¦ C.I.: 14.187.924 |

SELLO DE LA EMPRESA